**São Paulo, 03 de março de 2020**

**Ata de reunião FLOW**

**Participantes presentes na reunião:**Beatriz Oziel  
Fernando Laurito  
Mariana França  
Michele   
Rafael   
Romulo Pereira

**Participantes ausentes na reunião:**Não houve ausências

**Assuntos discutidos e principais decisões:**

Foram levantadas as atividades propostas na última reunião e como está o seu andamento:

* Documentação dos gráficos escolhidos para a dashboard foi concluída e já está no GitHub do grupo.
* As modelagens do banco de dados (física, lógica e conceitual) foram concluídas e já está no GitHub do grupo.
* O protótipo da tela de dashboard está em andamento, mas não foi finalizado na data esperada.
* O script do banco de dados não foi realizado por todos do grupo, alterando a data de entrega para a próxima reunião.

Foi esclarecido dúvidas de como funcionará a tela de cadastro do site. Foi discutido algumas pontuações na escala de Fibonacci para atividades que já foram realizadas ou que ainda estão pendentes da sub sprint e foram determinadas as próximas atividades para a reunião do dia 06/04.

**Plano de ação para a próxima reunião:**

**O que fazer Prazo de entrega Responsável**

Desenho LLD 06/04 Romulo e Rafael  
Protótipo da tela de gráficos 06/04 Beatriz, Fernando e Mariana  
Script do banco de dados 06/04 Todos  
Revisão da tela de cadastro 06/04 Todos