**São Paulo, 03 de março de 2020**

**Ata de reunião FLOW**

**Participantes presentes na reunião:**Beatriz Oziel  
Fernando Laurito  
Mariana França  
Michele Calazans  
Rafael Ciebra  
Romulo Pereira

**Participantes ausentes na reunião:**Não houve ausências

**Assuntos discutidos e principais decisões:**

Foram levantadas as atividades propostas na última reunião e como está o seu andamento:

* O protótipo da tela do usuário cliente (dashboard e gráficos), foi concluída e obteve a aprovação de todos os integrantes do grupo.
* O script do banco de dados da aplicação foi discutido e aprovado, com apenas uma alteração de tipagem de campo a ser feita.
* A tela de login e cadastro dos usuários foi analisada e o grupo considerou necessário uma revisão.
* O desenho LLD foi concluído e teve a aprovação do grupo.

Foi discutido o planejamento do site institucional e definida uma pesquisa a ser feita por todos os membros do grupo sobre modelos de site institucional, para ser entregue na próxima reunião.

**Plano de ação para a próxima reunião:**

**O que fazer Prazo de entrega Responsável**

Pesquisar modelos de site institucional. 08/04 Todos