**São Paulo, 15 de março de 2020**

**Ata de reunião FLOW**

**Participantes presentes na reunião:**Beatriz Oziel  
Fernando Laurito  
Mariana França  
Michele Calazans  
Rafael Ciebra  
Romulo Pereira

**Participantes ausentes na reunião:**Não houve ausências

**Assuntos discutidos e principais decisões:**

* Foi elaborado o plano de ação para a sub sprint de 16/04 até 23/04.
* Foram incluídos itens a fazer: pesquisar sobre mapa de calor, pesquisar sobre site institucional, protótipo do site, desenvolvimento do site estático e projeto atualizado no GitHub.

**Plano de ação para a próxima reunião:**

**O que fazer Prazo de entrega Responsável**

Pesquisar modelos de site institucional. 17/04 Todos